南京财经大学红山学院采购询价单

| 采购人发出询价时间：2023年3月31日 |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） | 南京财经大学红山学院 |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 镇江句容下蜀镇桥头312国道 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 张灵敏 | 联系电话 | 0511-87762523 |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程名称 | 规格、型号及主要性能要求 |  | 参考品牌/附图 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货地点 | 品牌、型号、技术指标及配置 | 交货时间 | 备注(质保期限、服务承诺) |
| 桥头校区校内交通安全设施完善施工 | 详见报价清单 |  | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 在报价清单填写 |  |  | 桥头校区 | 详见报价清单 | 发中标通知书后10天。 | 质保壹年 |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ 注：本项目预算价50000.00。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1.施工完毕验收合格后支付合同价的90%，使用满一年后无质量问题7日内付清剩余10%款。2.供货商需提供增值税普通发票。3.买卖双方需签订正式合同。4.请提供质保承诺。5.本报价为一次性报价，含运输、安装、安装辅材、措施费、税金、售后保修等所有费用。6.报价截止日期：2023年4月6日上午10点前，将加盖公章的报价单原件、工商营业执照、国家及行业规定、询价要求的相关资质证照文件复印件密封送达或寄到南京财经大学红山学院桥头校区行政楼310办公室。商务联系人：张老师，电话：13776601642。7.交付使用时间：发中标通知书后10天内。8.交货地点：南京财经大学红山学院桥头校区。9.技术联系人：曹老师，电话：13327800671。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南京财经大学红山学院

询 价 文 件

工程名称：桥头校区校内交通安全设施完善施工

工程地点：南京财经大学红山学院桥头校区内

2023年3月31日

一、工程项目概况

1、项目名称：桥头校区校内交通安全设施完善施工

2、施工内容：详见报价清单。

二、报价条件

1、报价人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近五年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、报价人经营范围必须具有交通安全设施生产加工安装维修项目。

3、工程实行固定单价承包制，因施工作业面较多，各施工单位根据自己的实际能力进行报价，并根据实际情况一次性报价。

4、工期：发中标通知书后10天。

5、施工材料：施工材料乙方自购，经甲方验收认可。

三、工程质量要求：

1、施工工艺质量按照规范及甲方要求。

2、本工程要求一次验收合格。

3、注明材料品牌、质保期限。

4、施工中应注意对施工现场现有设施进行保护。对施工中损坏的部分进行修复。

5、根据校园实际情况与甲方商定有序施工计划。

四、工程报价依据：

1、工程报价应是报价文件所确定的报价范围内的全部工作内容的价格体现。其应包含但不限于施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、报价的要求：

（1）计价方式：本工程采用固定单价计价。具体该单价为全费用单价，不再另行调整。

（2）报价时，必须考虑到该工程施工时需确保甲方师生正常工作学习休息，所产生的各类费用，以及施工时的所有措施费用，报价一旦中标，报价中未包含的一切费用均作为让利。

（3）本工程要求施工完成后，施工单位将施工垃圾清运，费用包含在报价中。

（4）投标报价编制要求：报价前可以来校看现场，主辅材、成品质量及安装不低于询价文件要求和相关国家标准。

（5）报价人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险等因素并确定风险系数计入报价，报价方报价书中的综合单价结算时不予调整。

五、其他

1、中标报价为合同单价报价，决算时根据实际工作量进行调整（增减）。

2、报价方中标后，无正当理由不得弃权，否则终止其一年的报价资格。

3、报价方投标时，应备齐所有资料，方可参加开标，否则按废标处理。

六、报价、定价

1、本次报价方法为合理低价法。

2、报价原则于开标前当场宣布。

3、报价文件送达后，由询价单位评审定价后通知中标单位。

4、出现下列情况之一按废标处理。

（1）、没有按询价文件要求编制投标文件，无实质性响应。

（2）、投标函表述不清或与投标报价不符。

（3）、没有按询价文件要求编制投标报价(如无分部分项报价表、甲供材料汇总表、自购材料汇总表等)。

（4）、没有按答疑要求对报价文件进行修改。

（5）、在报价中分部分项工程量计算明显错误(误差超过±10%)。

（6）、报价文件内相关文件有错误(如无授权委托、无公章等）。

5、在开标时，价文件出现下列情形之一的，将作为无效报价文件，不得进入评标：

（1）报价文件未按照询价文件的要求予以密封的；

（2）报价文件中的报价函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（3）报价文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

七、报价书送达及开标时间、地点：

报价文件一正四副，正副本每张都要加盖公章。

报价文件递交时间：2023年4月6日 上午09：00-10：00。

报价文件接收截止时间：2023年4月6日 上午10：00。

地点：南京财经大学红山学院桥头校区行政楼310室

南京财经大学红山学院

2023年3月31日

南京财经大学红山学院

报 价 书

我单位愿按询价文件对桥头校区校内交通安全设施完善施工项目要求报价如下：

本工程总报价为：         元（人民币）。工程量按实计量结算。

本工程工期为：发中标通知书后10天。

本工程质量为：                。

我单位承诺：本工程达不到报价的各项要求，自愿交纳 伍仟元人民币 作为违约金。

联系人姓名：                 联系人电话：

报价单位（章）

法定代表人或代理人（签字盖章）：

年  月  日

桥头校区校内交通安全设施完善施工项目报价单

| 序号 | 位置 | 项目内容 | 尺寸 | 单位 | 安装方式 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地点一（校门口） | 组合警告标志 | 1、材质、规格尺寸：警告标志牌△70*2，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 3、镀锌钢管φ89*4.5mm*4m 4、基础：C25混凝土，基础尺寸0.5*0.5*0.6（地埋深度0.6m） | 套 | 单立柱 | 1 |  |  | 含施工费用 |  |
|  |  | 靠右行驶标志 | 1、材质、规格尺寸：提示标志牌600*1200，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 3、镀锌钢管φ89*4.5mm*4m 4、基础：C25混凝土，基础尺寸0.5*0.5*0.7（地埋深度0.7m） | 套 | 单立柱 | 1 |  |  | 含施工费用 |  |
|  |  | 黄色热熔标线 | 1、材料品种：黄热熔漆 2、线型：15cm宽实线 | m |  | 100 |  |  | 含施工费用 |  |
|  |  | 直行箭头 | 1、材料品种：白色热熔漆 2、规格尺寸：6m直行箭头 | 个 |  | 2 |  |  | 含施工费用 |  |
| 2 | 地点二 | 组合警告标志 | 1、材质、规格尺寸：警告标志牌△70*2，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 3、镀锌钢管φ89*4.5mm*4m 4、基础：C25混凝土，基础尺寸0.5*0.5*0.6（地埋深度0.6m） | 套 | 单立柱 | 1 |  |  | 含施工费用 |  |
|  |  | 组合警告标志 | 1、材质、规格尺寸：警告标志牌△70*2，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 | 块 | 附着式 | 2 |  |  | 含施工费用 |  |
| 3 | 地点三 | 靠右行驶标志 | 1、材质、规格尺寸：提示标志牌800*1600，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 3、镀锌钢管φ89*4.5mm*4m 4、基础：C25混凝土，基础尺寸0.6*0.6*0.8（地埋深度0.8m） | 套 | 单立柱 | 1 |  |  | 含施工费用 |  |
|  |  | 靠右行驶标志 | 1、材质、规格尺寸：提示标志牌600*1200，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 | 块 | 附着式 | 5 |  |  | 含施工费用 |  |
| 4 | 地点四 | 组合警告标志 | 1、材质、规格尺寸：警告标志牌△70*2，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 3、镀锌钢管φ89*4.5mm*4m 4、基础：C25混凝土，基础尺寸0.5*0.5*0.6（地埋深度0.6m） | 套 | 单立柱 | 1 |  |  | 含施工费用 |  |
|  |  | 组合警告标志 | 1、材质、规格尺寸：警告标志牌△70*2，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 | 块 | 附着式 | 2 |  |  | 含施工费用 |  |
| 5 | 南门卫、北门卫 | 限速5标志 | 1、材质、规格尺寸：警告标志牌φ60，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 3、镀锌钢管φ89*4.5mm*3.5m 4、基础：C25混凝土，基础尺寸0.5*0.5*0.6（地埋深度0.6m） | 套 | 单立柱 | 4 |  |  | 含施工费用 |  |
| 6 | 食堂广场、停车场、图书馆 | 限速20标志 | 1、材质、规格尺寸：警告标志牌φ60，2mm厚铝合金板 2、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜 3、镀锌钢管φ89*4.5mm*3.5m 4、基础：C25混凝土，基础尺寸0.5*0.5*0.6（地埋深度0.6m） | 套 | 单立柱 | 6 |  |  | 含施工费用 |  |
| 7 | 停车场 | 白色热熔漆划标准车位 | 1、材料品种：白热熔漆 2、线型：15cm宽实线 | 个 |  | 370 |  |  | 含施工费用 |  |
|  | 合计 | 人民币（大写）： ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |